Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського

району Харківської  міської ради

04.05.2011 № 124

ЗАХОДИ

щодо підготовки навчальних  закладів  до роботи в осінньо - зимовий період  у  2011- 2012 р.р.

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Виконавець | Джерело та обсяги фінансування (тис. грн..) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести нараду з завгоспами навчальних закладів. | 06.04.2011 | Скороход О.І. |  |
| 2 | Видати накази про призначення відповідальних за здачу систем опалення до опалювального сезону та провести перевірку знань відповідальних осіб | 20.04.2011 | Скороход О.І. |  |
| 3 | Розробити графік здачі систем опалення, узгодити їх керівниками підприємств – постачальників теплової енергії. | 25.04.2011 | Скороход О.І. |  |
| 4 | Забезпечити вчасну підготовку і здачу системи опалення згідно з графіком та правилам ПТЭ ТУ: Червень Липень Серпень а) промивка теплових пунктів систем теплопостачання б) перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; в) приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; г) проведення гідравлічних випробувань; д) забезпечити теплове господарство технічною документацією в повному обсязі. | 7/7 17/23 17/22 | Керівники закладів |  |
| 5 | Провести атестацію відповідальних за теплове господарство навчальних закладів | 27.04.2011 | Скороход О.І. |  |
| 6 | Забезпечити вчасну перевірку лічильників: Тепла Холодної води ( згідно припису ) Гарячої води ( згідно припису ) | 12 шт. 9 шт. 8 шт. | Керівники закладів | 12,300 |
| 7 | Виконати ремонтні роботи. ХСШ № 80 - ремонт покрівлі-1400 м2 ХЗОШ № 168 - ремонт покрівлі – 850 м2 ХВЗШ № 16 - ремонт покрівлі – 1000 м2 ПДЮ «ІСТОК» - ремонт покрівлі – 760 м2 ХЗОШ № 113 – ремонт отопления ХЗОШ № 88 – ремонт входу ДНЗ № 439 – ремонт каналізації ДНЗ № 280 - ремонт покрівлі – 300 м2 ДНЗ № 457 – ремонт каналізації | ІІ – ІІІ кв. | Керівники закладів | Міський бюджет |
| 8 | Виконати ремонт та утеплення вхідних дверей, дверей до підвалів, горищ, слухових вікон, заклеїти вікна. | до 10.10.11 | Завгоспи |  |
| 9 | Придбати пісок. | до 15.10.11 | Керівники закладів |  |
| 10 | Провести своєчасне випробування та налагодження електроустановки а) виконати заміри опору ізоляції в електроустановках; б) провести технічне обслуговування електрощитових; в) оновити однолінійні схеми. | до 20.08.11 | Керівники закладів | 10,500 |

Начальник  господарчої групи                                                                         Скороход О.І.

|  | УКРАЇНА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

04.05.2011                                                                                                           № 124

Про підготовку навчальних

закладів до роботи в осінньо-зимовий

період у 2011-2012 рр.

З метою забезпечення надійної та економічної роботи навчальних закладів

в осінньо-зимовий період у 2011-2012 рр., вчасної підготовки інженерних мереж

( системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, системи

електропостачання), виконання ремонтних робіт

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо підготовки  навчальних закладів до роботи в

осінньо-зимовий період.( Додаток)

- Керівнику господарчої групи Скороход О.І. здійснювати оперативний

контроль за виконанням заходів   до початку опалювального сезону.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти                                                             О.О.Ткачова

З наказом ознайомлені:

Скороход   943544