|  | УКРАЇНА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

17.04.2012                                                                                          		№ 100

Про підготовку навчальних

закладів до роботи в осінньо-зимовий

період у 2012/2013 років

З метою забезпечення надійної та економічної роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період у 2012-2013 рр., вчасної підготовки інженерних мереж (системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, системи електропостачання), виконання ремонтних робіт

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період. (Додаток)

- Начальнику  групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти Скороход О.І. здійснювати оперативний контроль за виконанням заходів до початку опалювального сезону.

- Завідувачу ЛКТО управління освіти Дроботенко О.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті управління освіти.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о начальника управління освіти                                                Г.М.Новик

З наказом  ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | П.І.Б. | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завідувач ЛКТО управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |
| 2. | Начальнику групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти | Скороход О.І. |  |  |

Скороход  943544

Додаток

до наказу управління освіти

17.04.2012 № 100

Заходи

по підготовці навчальних закладів до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.

| № з/п | Назва заходів | Термін Виконання | Виконавець | Джерело та обсяги фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести нараду з завгоспами закладів освіти. | 20.04.2012 | Скороход О.І. |  |
| 2 | Розробити графік здачі систем опалення, узгодити їх керівниками підприємств – постачальників теплової енергії. | 20.04.2012 | Скороход О.І. |  |
| 3 | Забезпечити підготовку і здачу системи опалення правилам ПТЄ ТУ: Травень 3/3 Червень 10/7 Липень 28/42 а) промивка теплових пунктів систем теплопостачання; б) перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; в) приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; г) проведення гідравлічних випробувань; д) забезпечити теплове господарство технічною документацією в повному обсязі. | ІІ кв. | Керівники закладів |  |
| 4 | Провести атестацію відповідальних за теплове господарство навчальних закладів | 20.04.2012 | Скороход О.І. |  |
| 5 | Забезпечити вчасну перевірку лічильників: Тепла 13шт. Холодної води (згідно припису) 10 шт. Гарячої води (згідно припису) 7шт. | червень | Керівники закладів |  |
| 6 | Виконати ремонтні роботи. НВК № 15 - ремонт асфальтобетонного покриття території – 56,1 тис. грн. ЗОШ № 168 - ремонт покрівлі – 98 тис.грн. ЗОШ № 157 - ремонт покрівлі – 150 тис. грн. ДНЗ № 150 - ремонт покрівлі – 60 тис. грн. ЗОШ № 118 - ремонт покрівлі – 95 тис. грн. ДНЗ № 307 - ремонт покрівлі – 60 тис. грн. ЗОШ № 121 - ремонт покрівлі – 98 тис. грн. | ІІ-ІІІ кв. | Керівники закладів Інженер технагляду | Міський бюджет |
| 7 | Виконати ремонт та утеплення вхідних дверей, дверей до підвалів, горищ, слухових вікон, заклеїти вікна. | до 10.10.12 | Завгоспи |  |
| 8 | Придбати пісок. | до 15.10.12 | Керівники закладів |  |
| 9 | Провести своєчасне випробування та налагодження електроустановки а) виконати заміри опору ізоляції в електроустановках; б) провести технічне обслуговування електрощитових; в) оновити однолінійні схеми. | до 10.08.12 | Керівники закладів |  |