|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

15.04.2014											№ 102

Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період у 2014-2015 р.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про теплопостачання», «Про електроенергетику», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», на виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, з метою забезпечення надійної та економічної роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період у 2014-2015 р.р., вчасної підготовки інженерних мереж (системи опалення, гарячого та холодного водопостачання, каналізації, системи електропостачання), виконання ремонтних робіт

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до роботи                      в осінньо-зимовий період (додаток 1).

До 23.04.2014

- Начальнику  господарчої групи управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради Скороход О.І.:

  - Скласти графік здачі теплових систем до роботи в осінньо-зимовий період (додаток 2).

До 23.04.2014

  - Здійснювати оперативний контроль за виконанням заходів до початку опалювального сезону.

Постійно

- Керівникам навчальних закладів:

  - Видати наказ по закладу «Про підготовку навчального закладу                      до роботи в осінньо-зимовий період у 2014-2015 р.р.».

До 25.04.2014

  - Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів Орджонікідзевського району до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

До 01.08.2014

- Завідувачу ЛКТО Дроботенко О.В. розмістити цей наказ на офіційному        сайті управління освіти.

До 18.04.2014

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління  освіти Новик Г.М.

Начальник управління освіти                                                О.Л.Збицька

З наказом  ознайомлені:

| № з.п. | Назва посади | ПІБ | Підпис | Дата ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заступник начальника управління освіти | Новик Г.М. |  |  |
| 2. | Начальник господарчої групи управління освіти | Скороход О.І. |  |  |
| 3. | Завідувач ЛКТО управління освіти | Дроботенко О.В. |  |  |

Скороход

Додаток

до наказу

управління освіти адміністрації

Орджонікідзевського району

Харківської міської ради

15.04.2014 № 102

З А Х О Д И

по підготовці навчальних закладів Орджонікідзевського району                  до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.

| № з.п | Назва заходів | Термін Виконання | Виконавець | Джерело та обсяги фінансування (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести нараду з завгоспами навчальним закладами освіти. | 29.04.2014 | Скороход О.І. |  |
| 2 | Розробити графік здачі систем опалення, узгодити його з керівниками підприємств – постачальників теплової енергії. | 23.04.2014 | Скороход О.І. |  |
| 3 | Забезпечити підготовку і здачу системи опалення за правилами ПТЄ ТУ: а) промивка теплових пунктів систем теплопостачання; б) перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; в) приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; г) проведення гідравлічних випробувань; д) забезпечити теплове господарство технічною документацією в повному обсязі. | До 01.08.2014 | Керівники закладів |  |
| 4 | Провести атестацію відповідальних за теплове господарство навчальних закладів | 29.04.2014 | Скороход О.І. |  |
| 5 | Забезпечити вчасну перевірку лічильників: тепла 5 шт. холодної води (згідно припису) 14 шт. гарячої води (згідно припису) 10 шт. | Червень 2014 | Керівники закладів |  |
| 6 | Виконати капітальний ремонт покрівель. | ІІ-ІІІ кв. | Керівники закладів Інженер технагляду | Міський бюджет |
| 7 | Виконати ремонт та утеплення вхідних дверей, дверей до підвалів, горищ, слухових вікон, заклеїти вікна. | До 10.10.2014 | Завгоспи |  |
| 8 | Придбати пісок. | до 15.10.2014 | Керівники Закладів |  |
| 9 | Провести своєчасне випробування та налагодження електроустановки: а) виконати заміри опору ізоляції в електроустановках; б) провести технічне обслуговування електрощитових; в) оновити однолінійні схеми. | до 10.08.1914 | Керівники закладів |  |

Начальник управління освіти				          	О.Л.Збицька